# PROPOSAL PROYEK

APLIKASI “ GO-JEK”

MATA KULIAH : PROYEK PRANGKAT LUNAK

DISUSUN OLEH :

Arif Munawar

A11.2019.11693

KELOMPOK A11.4605

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

# PROJECT CHARTER

- Nama Proyek

“Sistem Payment, Order and chatting Gojek”

- Nama Tim

Tim Pengembang MHS-Online UDINUS

- Tanggal Mulai Proyek

27 April 2022

- Tanggal Berakhir Proyek

26 Juni 2022

- Deskripsi Proyek

Kondisi lalu-lintas yang semakin padat membuat banyak orang lebih memilih menggunakan layanan ojek sebagai transportasi andalan untuk menghindari macet. Pengguna layanan ojek membutuhkan suatu aplikasi yang mampu memudahkan untuk pencarian ojek serta pemesanan yang terjamin keamanannya. Perusahan penyedia layanan ojek online sebagai penghubung antara pelanggan dan supir ojek memerlukan aplikasi yang mampu memudahkan proses pemesanan. Maka diperlukan aplikasi yang mampu melakukan proses pencarian ojek dan pemesanannya. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Perusahaan dapat mempermudah pelanggan dan para supir ojeknya dalam proses pemesanan layanan ojek secara online. Oleh karena itu, pada proyek ini akan dikembangkan aplikasi E-commerce GO-JEK untuk dapat memesan ojek secara otomatis tanpa harus mencari “tukang ojek” secara manual.

- Stakeholder

Product Owner 		: GO-JEK

Project Sponsor		: Devisi Developer GO-JEK

Project Leader 		: Arif Munawar

Business & Sysetem Analyst : Muhammad Dapoez, M.T

Data Base Designer 		: Isnan Setiaji, M.CS

UI Designer 			: Annula Riandani, S.DS

Front-End Programer		: Ismail Isfi Daffa S.kom

Back-End Programer 		: Kevin Agustin S,kom

PROJECT SCOPE STATEMENT

- Ruang Lingkup

Sistem Gojek adalah sistem E-commerce yang dapat memesan ojek secara otomatis tanpa harus mencari “tukang ojek” secara manual. Pemesanan ini di lakukan dengan menggunakan aplikasi yang di beri nama GO-JEK. Fitur fitur E-commerce dalam GO-JEK memungkingkan pelanggan ataupun calon pelanggannya untuk mendapatkan jasa kurir, jasa transportasi, jasa delivery makanan, serta jasa berbelanja.

- Deskripsi Fungsionalitas

- Login

- Memilih Layanan GoRide

- Order

- Memasukan Destinasi

- Membayar

- Memberikan feedback/rating

- Work Breakdown Structure

| Task | Estimated Duration |
| --- | --- |
| Pengumpulan Informasi | 1 weeks |
| Pengadaan alat dan bahan | 2 weeks |
| Perancangan sistem dan modul | 1 weeks |
| Perancangan Prototipe | 1 weeks |
| Pembuatan Program | 3 weeks |
| Pengujian Prototipe | 1 weeks |
| Interpretasi Hasil Uji | 1 weeks |
| Pelatihan | 1 weeks |
| Pemeliharaan | 1 weeks |

- Gantt Chart

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BULAN I |  |  |  | BULAN II |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pengumpulan Informasi |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengadaan alat dan bahan |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Perancangan sistem dan modul |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Perancangan Prototipe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pembuatan Program |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pengujian Prototipe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Interpretasi Hasil Uji |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Peatihan |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pemeliharaan |  |  |  |  |  |  |  |

- Estimasi biaya sesuai pekerjaan

| No. | Sumber Daya Manusia | Jumlah | Harga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Back-End Programer | 1 orang | Rp. 3.000.000 |
| 2. | Web Designer (UI/UX) | 1 orang | Rp. 3.500.000 |
| 3. | Business & Sysetem Analyst | 1 orang | Rp. 4.000.000 |
| 4. | Web Analisis (Database) | 1 orang | Rp. 3.000.000 |
| 5. | Front-End Programer | 1 orang | Rp. 3.00.000 |
| Total |  |  | Rp. 16.500.000 |

- Potensi Resiko